ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

1. NHIỆM VỤ 1 – KIỂM TRA DỮ LIỆU

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Trạng thái có tự chuyển khi đến giờ phát không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách đặt sản phẩm cuối, đơn nào thành công? |

2. NHIỆM VỤ 2 – PRODUCT BACKLOG ĐÃ ƯỚC LƯỢNG

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phạm vi đơn giản hơn LS02; sau khi làm rõ, chốt 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Có rủi ro đặt đồng thời và xử lý tồn kho phức tạp hơn LS02; chốt 8 SP. |

3. NHIỆM VỤ 3 – PHÁT HIỆN CÁCH HIỂU SAI

Story Point đo lường tương đối độ lớn của công việc, gồm mức độ phức tạp, khối lượng, sự không chắc chắn và rủi ro; vì vậy không thể quy đổi cố định 1 SP thành 4 giờ cho mọi User Story. Nhóm dùng Velocity — số Story Point hoàn thành đạt Definition of Done trong các Sprint trước — để dự báo lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo, mà không đổi SP sang giờ.